Garis-garis Besar Program Pengajaran

dan Kontrak Perkuliahan

Sustainable Engineering

Disusun Oleh:

Dr. Ir. Drs. H. Iskandar Muda Purwaamijaya, MT

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SEKOLAH PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI & KEJURUAN

BANDUNG

2010

Garis-garis Besar Program Pengajaran

| Mata Kuliah | : | Sustainable Engineering |
| --- | --- | --- |
| Kode/Bobot SKS | : | KJ714/ 3 SKS |
| Deskripsi Singkat | : | Mempelajari tentang Konsep bidang rekayasa yang berkelanjutan, dasar-dasar hukum dan perudangan pembangunan berkelanjutan, analisis kelayakan politis, analisis kelayakan teknis, analisis kelayakan social ekonomis, analisis kelayakan lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan,peningkatan kompetensi personel, inventarisasi dan spesifikasi teknis peralatan, dukungan pendanaan, manajemen rekayasa yang berkelanjutan, standar harga satuan pekerjaan, rencana anggaran biaya, network planning, rencana dan jadwal kegiatan, kurva S. |
| Tujuan Kompetensi Umum | : | Kompetensi kebijakan dan manajemen sustainable engineering dikaji dati komponen politik, Teknis, Sosial Ekonomi dan lingkungan berdasarkan hukumserta perundangan yang berlaku pada tingkat sektor, program dan proyek pembangunan. |

| No. | Tujuan Kompetensi Khusus | Pokok Bahasan | Sub Pokok Bahasan | Metode | Media | Waktu | Bahan Bacaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep rekayasa yang berkelanjutan | Rekayasa yang berkelanjutan dan teknologi tepat guna | - Definisi rekayasa yang berkelanjutan - Karakteristik internal dan eksternal wilayah untuk di rekayasa - Pengembangan rekayasa yang berkelanjutan - Isu-isu pengembangan rekayasa yang berkelanjutan - Teknologi tepat guna dan jenis-jenis teknologi tepat guna | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - KLH dan UNDP. 2001. Agenda 21 Sektoral. Agenda Permukiman untuk Pengembangan Kualitas Hidup secara Berkelanjutan. KLH Jakarta - Moerdiyono, Prawirabisma, K.S, Kartokusumo S, Djamian, S.A dan A. Hawkins. 1981. Teknologi tepat guna untuk wanita Pedesaan. Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita dan UNICEF. Jakarta |
|  | Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum dan perundangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan sustainable engineering | Peraturan perundang-undangan kementrian lingkungan hidup | - Undang-undang Republik Indonesia - AMDAL - Audit Lingkungan - B3 - Air - Laut - Udara - Tanah - Penegakan Hukum - Lain-lain | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Kementrian lingkungan Hidup. 2006. Peraturan Perundang-undangan jilid 1. KLH. Jakarta - Kementrian lingkungan Hidup. 2006. Peraturan Perundang-undangan jilid. Jakarta |
|  | Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui analisis kelayakan politis untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan | Kebijakan Soial/Publik | - Sumber kegagalan kebijakan, sebab-sebab politis - Proses kebijakan - Hakikat masalah dan penelitian kebijakan - Usulan masalah kebijakan kepada pemerintah - Formulasi Usulan - Legitimasi Program - Anggaran Program - Implementasi program - Evaluasi Program - Resolusi, Terminasi, Solusi Perubahan | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Jones, C.O. dan N. Budiman.1996. Pengantar kebijakan Publik. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta - Mayer, R.R. Greenwood, E. dan H.W. Bahtiar 1984. Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial. ECD Project. USAID. Pustekkom Dikbud. CV Rajawali Jakarta |
|  | Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami analisis kelayakan teknisuntuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan | Kelayakan teknis administrasi, sumberdaya,kontruksi standar nasional dan internasional | - Kegiatan utama - Kegiatan pendukung - Metode pelaksanaan - Standar-standar yang digunakan | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - PT. Pembangunan Perumahan. 2003. Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta |
|  | Mahasiswa mengetahui dan memahami analisis kelayakan sosial ekonomis untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan | Pengertian dan perancangan studi kelayakan serta komponen-komponen pendukung | - Pengertian dan perancangan studi kelayakan - Komponen pasar - Komponen Teknis - Komponen Manajemen - Komponen Keuangan - Komponen Ekonomi - Penulisan Laporan | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Husnan, S dan Suwarsono. 1994. Studi Kelayakan Proyek. Penerbit UPP AMP YPKN. Yogyakarta |
|  | Mahasiswa mengetahui dan memahami kelayakan lingkungan | Tujuan amdal, proses metodologi | - Metode Pelingkupan (Scoping) - Metode Penentuan - Metode Pengumpulan Data - Metode Analisis dampak lingkungan - Metode identifikasi, prediksi dan evaluasi - Metode non Matriks (flow chart, over-lay, cost benefit, analisis sistem informasi) - Metode Matriks (ad-hoc, check list, Leopold dan Lohani Thanh, Eqam/AKPL) | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Budiharjo, E. 1999. Metoda-metoda Dalam Negeri. Jakarta |
|  | Mahasiswa mengetahui dan memahami konsep pengembangan kapasitas kelembagaan untuk mengaplikasikan rekayasa yang brekelanjutan | Analisis keputusan dengan pendekatan sistem untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan | - Definisi pengambilan keputusan - Lingkup keputusan - Siklus analisis keputusan - Diagram keputusan - Penentuan pilihan - Model dan Nilai kemungkinan - Preferensi atas resiko dan fungsi utility - Nilai informasi - Tujuan dan kriteria majemuk - Kriteria majemuk dalam kepastian - Kriteria majemuk dalam ketidakpastian | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Mangkusubroto K, dan C.L. Trisnadi. 1989. Analisa Keputusan. Pendekatan Sistem dalam Manajemen Usaha dan Proyek. Ganeca Ecact. Bandung |
|  | Mahasiswa mengetahui dan memahami konsep peningkatan komponen personel untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan | Analisis sistem permodelan dinamis komponen sumberdaya manusia | - Komponen jumlah personel - Kriteria gender - Tingkat pendidikan - Kompetensi normatif - Kompetensi adaptif - Kompetensi produktif - Pengalaman kerja - Jenjang karir - Penghargaan dan hukuman - Kemampuan manajerial | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Mangkusubroto K, dan C.L. Trisnadi. 1989. Analisa Keputusan. Pendekatan Sistem dalam Manajemen Usaha dan Proyek. Ganeca Ecact. Bandung |
|  | Mahasiswa mengetahui dan memahami konsep inventirisasi dan spesifikasi teknis peralatan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan | Peralatan dan karakteristik bentuk dan fungsi | - Perencanaan dan manajemen - Faktor-faktor peralatan - Dasar-dasar teknik peralatan - Peralatan stabilisasi - Peralatan pembongkar - Peralatan pengkikis - Peralatan penggali - Peralatan pengangkut - Analisis operasi - Sistem ban berjalan | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Peurifoy, R.L., Ledbetter, W.B dan D Martono. 1988. Perencanaan, Peralatan dan Metode Konstruksi, Penerbit Erlangga.Jakarta. |
|  | Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep dukungan pendanaan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan | Pendanaan dan kontrak pekerjaan | - Sektor, Program dan proyek kegiatan - Kegiatan tender - Penaksiran dan penawaran - Kontrak proyek kegiatan - Dokumen-dokumen proyek | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Napitupulu, M. 1987. Industri Jasa Kontruksi Pemborongan. PT Inspirasiptek Matra. Purwokerto |
|  | Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep manajemen rekayasa yang berkelanjutan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan | Sistem manajemen industri, tata cara dan bisnis rekayasa berkelanjutan | - Sistem managemen - Industri Rekayasa - Tata cara rekayasa - Bisnis rekayasa | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Dipohusodo, I. 1996. Manajemen proyek dan konstruksi. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. - E. Diraatmaja. 1986. Membangun manajemen konstruksi untuk para kontraktor. Penerbit Erlangga. Jakarta |
|  | Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep standar harga dan satuan pekerjaan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan | Harga satuan pekerjaan dan analisis harga satuan pekerjaan | - Harga satuan pekerjaan - Analisis harga satuan pekerjaan | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Dinas pendidikan umum cipta karya. 2000. Analisa harga satuan pekerjaan. Dengan pendekatan harga satuan pekerjaan teori dan lapangan. Penerbit pPemerintah Propinsi Jawa Barat |
| 13. | Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep rencana anggaran biaya untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan | Analisis anggaran biaya pelaksanaan | - Penaksiran biaya - Mengangkat, menurunkan, dan mengangkut bahan - Galian - Pemancangan tiang dan konstruksi penguat - Pekerjaan beton - Konstruksi batu dan bata - Konstruksi kayu - Biaya operasi alat-alat berat - Mobilisasi dan Demobilisasi - Eskalasi Harga - Konstruksi baja - Konstruksi kedap air - Konstruksi atap - Pemasangan instalasi air bersih, gas dan pembuangan - Mengecat, memasang lapisan kertas dinding dan kaca - Rangka dingding, papan dan kawat kasa dengan plesteran biasa dan dinding siap pakai - Instalasi pendingin ruangan dan pengatur udara (Air Condicioning) - Instalasi listrik - Pekerjaan pengukuran (survey) - Tata laksana proyek dan pengelolaan pelaksanaan | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Sastraatmadja, A.S. 1984. Analisis (Cara Modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan. Penerbit Nova. Bandung - Sastraatmadja, A.S. 1984. Analisis (Cara Modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan (Lanjutan). Penerbit Nova. Bandung - Yayasan Swamula Dharma Le Mandiri.1981. Anggaran danBorongan bangunan. Ars Group. Bandung |
| 14. | Mahasiswa Dapat Mengetahui Dan Memahami Konsep Network Planning untuk mengaplikasikan dan mengimplementasi rekayasa yang berkelanjutan | Network Planning Isebagai ilmu pengetahuan, untuk menyelenggarakan kegiatan dan aplikasi-aplikasinya | - Definisi Network Planning - Network Planning sebagai ilmu pengetahuan - Aplikasi-aplikasi - Analisis waktu - Analisis biaya dan sumberdaya - Komputerisasi Network Planning | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Ali, T.H. 1989. Prinsip-prinsip Network Plannin. Penerbit PT. Gramedia Jakarta |
| 15. | Mahasiswa Dapat Mengetahui Dan Memahami Konsep rencana jadwal kegiatan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan | Analisis waktu dan komponen-komponennya | - Faktor penentu lama kegiatan - Hari kerja dan hari kalender - Cara praktis penentuan lama kegiatan - Saat paling awal - Umur proyek - Saat paling lambat - Peristiwa kritis, kegiatan kritis dan lintasan kritis - Tenggang waktu kegiatan - Pengaruh keterlambatan sebuah kegiatan - Mempercepat umur proyek - Probabilitas umur proyek | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Ali, T.H. 1989. Prinsip-prinsip Network Plannin. Penerbit PT. Gramedia Jakarta - Purbo, M.M. dan Hadiwidjojo. 1979. Menyusun Laporan Teknik. Penerbit ITB. Bandung |
| 16. | Mahasiswa Dapat Mengetahui Dan Memahami Konsep kurva S untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan | Analisis biaya dan sumber daya | - Penggunaan sumberdaya untuk kegiatan - Jadwal kegiatan - Network diagram dan Bar-graph - Penggunaan sumberdaya untuk proyek - Histogram, kurva S dan koridor internasional | - Ceramah - Diskusi Panel | - White board - Spidol - Infocus - Laptop | 3 X 50 menit | - Ali, T.H. 1989. Prinsip-prinsip Network Plannin. Penerbit PT. Gramedia Jakarta - Purbo, M.M. dan Hadiwidjojo. 1979. Menyusun Laporan Teknik. Penerbit ITB. Bandung |

Kontrak Perkuliahan

| Mata Kuliah | : | Sustainable Engineering |
| --- | --- | --- |
| Kode/Bobot SKS | : | KJ714/ 3 SKS |
| Semester | : | 3 |
| Dosen | : | Dr. Ir. Iskandarmuda Purwaamijaya., MT |
| Hari, jam, Ruang | : | - |

## Deskripsi Mata Kuliah

# Perkuliahan Sustainable Engineering merupakan  perkuliahan yang harus dikontrak oleh mahasiswa Sekolah Pascasarjana Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan untuk membentuk satu salah bagian dari kompetensi pemahaman dalam bidang rekayasa yang berkelanjutan. Perkuliahan ini mempelajari tentang konsep rekayasa yang berkelanjutan, analisis kelayakan politis, analisis kelayakan teknis, analisis kelayakan sosial ekonomis, analisis kelayakan lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, peningkatan konsumen personel, inventarisasi dan spesifikasi teknis peralatan, dukungan pendanaan, manajemen rekayasa yang berkelanjutan, standar harga satuan pekerjaan, rencana anggaran biaya, network planning, rencana dan jadwal kegiatan, kurva S.

### Tujuan Kompetensi Umum

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep Sustainable Engineering yang dikaji dari komponen-komponen politik, teknis, sosial ekonomi dan lingkungan berdasarkan hukum serta perundangan yang berlaku pada tingkat sektor, program dan proyek pembangunan.

### Tujuan Kompetensi Khusus

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui dasar-dasar hukum dan perundangan pembangunan berekalanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui analisis kelayakan politis untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui analisis kelayakan teknis untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui analisis kelayakan sosial ekonomis untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui analisis kelayakan lingkungan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep pengembangan kapasitas kelembagaan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep peningkatan komponen personel untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep inventarisasi dan spesifikasi tekhnis peralatan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep dukungan pendanaan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep manajemen rekayasa yang berkelanjutan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep standar harga dan satuan pekerjaan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep rencana anggaran biaya untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep network planning untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep rencana jadwal kegiatan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

- Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep kurva S untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan rekayasa yang berkelanjutan

### Strategi Perkuliahan

- Pendahuluan

- Deskripsi singkat	: Mempelajari tentang konsep rekayasa yang berkelanjutan, dasar- dasar hukum dan perundangan pembangunan berkelanjutan, analisis kekayaan politis, analisis kelayakan sosial ekonomis, analisis kelayakan lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, peningkatan komponen personel, inventarisasi dan spesifikasi tekhnis peralatan, dukungan pendanaan, manajemen rekayasa yang berkelanjutan, konsep standar harga dan satuan pekerjaan, rencana anggaran biaya, konsep network planning, rencana jadwal kegiatan, kurva S

- Relevansi	: Sebelum melaksanakan perkuliahan, para mahasiswa telah mengetahui dan memahami perancangan teknis, ekonomi teknik, analisis sosial ekonomi, AMDAL, manajemen konstruksi dan RAB

- Tujuan Perkuliahan	: Setelah mengikuti perkuliahan ini, para mahasiswa mampu menguasai kompetensi peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan konsep rekayasa dan pembangunan berkelanjutan.

- Penyiapan

  - Uraian Materi

  - Contoh

  - Latihan

  - Tes

- Penutup

- Umpan Balik dan tindak lanjut

### Referensi

- Ali, T.H. 1989. Prinsip-prinsip Network Plannig. Penerbit PT. Gramedia Jakarta

- Budiharjo, E. 1999. Metoda-metoda Dalam Negeri. Jakarta

- Dinas pendidikan umum cipta karya. 2000. Analisa harga satuan pekerjaan. Dengan pendekatan harga satuan pekerjaan teori dan lapangan. Penerbit pPemerintah Propinsi Jawa Barat

- Dipohusodo, I. 1996. Manajemen proyek dan konstruksi. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

- E. Diraatmaja. 1986. Membangun manajemen konstruksi untuk para kontraktor. Penerbit Erlangga. Jakarta

- Husnan, S dan Suwarsono. 1994. Studi Kelayakan Proyek. Penerbit UPP AMP YPKN. Yogyakarta

- Jones, C.O. dan N. Budiman.1996. Pengantar

- Kementrian lingkungan Hidup. 2006. Peraturan Perundang-undangan jilid 1. KLH. Jakarta

- Kementrian lingkungan Hidup. 2006. Peraturan Perundang-undangan jilid. Jakarta

- KLH dan UNDP. 2001. Agenda 21 Sektoral. Agenda Permukiman untuk Pengembangan Kualitas Hidup secara Berkelanjutan. KLH Jakarta

- Mangkusubroto K, dan C.L. Trisnadi. 1989. Analisa Keputusan. Pendekatan Sistem dalam Manajemen Usaha dan Proyek. Ganeca Ecact. Bandung

- Mayer, R.R. Greenwood, E. dan H.W. Bahtiar 1984. Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial. ECD Project. USAID. Pustekkom Dikbud. CV Rajawali Jakarta

- Moerdiyono, Prawirabisma, K.S, Kartokusumo S, Djamian, S.A dan A. Hawkins. 1981. Teknologi tepat guna untuk wanita Pedesaan. Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita dan UNICEF. Jakarta

- Napitupulu, M. 1987. Industri Jasa Kontruksi Pemborongan. PT Inspirasiptek Matra. Purwokerto

- Peurifoy, R.L., Ledbetter, W.B dan D Martono. 1988. Perencanaan, Peralatan dan Metode Konstruksi, Penerbit Erlangga.Jakarta.

- Purbo, M.M. dan Hadiwidjojo. 1979. Menyusun Laporan Teknik. Penerbit ITB. Bandung

- Sastraatmadja, A.S. 1984. Analisis (Cara Modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan. Penerbit Nova. Bandung

- Sastraatmadja, A.S. 1984. Analisis (Cara Modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan (Lanjutan). Penerbit Nova. Bandung

- PT. Pembangunan Perumahan. 2003. Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

- Yayasan Swamula Dharma Le Mandiri.1981. Anggaran danBorongan bangunan. Ars Group. Bandung

### Tugas

Evaluasi hasil belajar mahasiswa meliputi penugasan :

- Kognitif Skill,

- Psikomotor Skill,

- Attitude Skill,

- Produk/benda kerja sesuai kriteria standart,

- Batasan waktu yang telah ditetapkan

Kunci Jawaban

Berisi jawaban pertanyaan dari tes formatif dan evaluasi yang dilengkapi dengan kriteria penilaian setiap item tes

Penilaian dan Bobot PenilaianPenilaian yang diberikan meliputi 4 komponen, yaitu :

| ### Komponen | ### Bobot |
| --- | --- |
| ### Tugas Parsial | ### 40% |
| ### Ujian Tengah Semester (UTS) | ### 20% |
| ### Ujian Akhir Semester (UAS) | ### 30% |
| ### Kehadiran | ### 10% |

Penilaian akhir merupakan gabungan nilai dari 4 komponen tersebut di atas. Kriteria penilaian yang digunakan adalah:

| Angka Mutu | Huruf Mutu |
| --- | --- |
| >89 | A |
| 85 - 89 | A- |
| 80 - 84 | B+ |
| 75 - 79 | B |
| 70 - 74 | B- |
| 65 - 69 | C+ |
| 60 - 64 | C |
| 55 - 59 | C- |
| 50 - 54 | D |
| <50 | E |

## Kehadiran dalam Perkuliahan

Kehadiran dalam perkuliahan tidak terlalu ditekankan pada mahasiswa, tetapi mahasiswa yang dapat menghadiri perkuliahan dengan bobot 10%, maka akan mendapatkan nilai plus dibandingkan dengan mahasiswa yang hanya menghadiri perkuliahan di bawah 100%.

## Jadwal Perkuliahan

| # Pertemuan # ke | Materi | Referensi |
| --- | --- | --- |
|  | Konsep Rekayasa Yang Berkelanjutan | ### KLH dan UNDP. 2001. Agenda 21 Sektoral. Agenda Permukiman untuk Pengembangan Kualitas Hidup secara Berkelanjutan. KLH Jakarta - Moerdiyono, Prawirabisma, K.S, Kartokusumo S, Djamian, S.A dan A. Hawkins. 1981. Teknologi tepat guna untuk wanita Pedesaan. Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita dan UNICEF. Jakarta |
|  | Dasar-dasar hukum dan perudangan pembangunan yang berkelanjutan | - Kementrian lingkungan Hidup. 2006. Peraturan Perundang-undangan jilid 1. KLH. Jakarta - Kementrian lingkungan Hidup. 2006. Peraturan Perundang-undangan jilid. Jakarta |
|  | # Analisis Kekayaan Politis | - Jones, C.O. dan N. Budiman.1996. Pengantar - Mayer, R.R. Greenwood, E. dan H.W. Bahtiar 1984. Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial. ECD Project. USAID. Pustekkom Dikbud. CV Rajawali Jakarta |
|  | # Analisis Kekayaan Teknis | - PT. Pembangunan Perumahan. 2003. Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta |
|  | Analisis Kekayaan Sosial Ekonomis | - Husnan, S dan Suwarsono. 1994. Studi Kelayakan Proyek. Penerbit UPP AMP YPKN. Yogyakarta |
|  | Analisis Kekayaan Sosial Lingkungan | - Budiharjo, E. 1999. Metoda-metoda Dalam Negeri. Jakarta |
|  | Pengembangan Kapasitas Kelembagan | ### Mangkusubroto K, dan C.L. Trisnadi. 1989. Analisa Keputusan. Pendekatan Sistem dalam Manajemen Usaha dan Proyek. Ganeca Ecact. Bandung |
|  | Peningkatan Komponen Personel | - Mangkusubroto K, dan C.L. Trisnadi. 1989. Analisa Keputusan. Pendekatan Sistem dalam Manajemen Usaha dan Proyek. Ganeca Ecact. Bandung |
|  | Inventarisasi dan Spesifikasi Teknis Peralatan | - Peurifoy, R.L., Ledbetter, W.B dan D Martono. 1988. Perencanaan, Peralatan dan Metode Konstruksi, Penerbit Erlangga.Jakarta |
|  | Dukungan Pendanaan | - Napitupulu, M. 1987. Industri Jasa Kontruksi Pemborongan. PT Inspirasiptek Matra. Purwokerto |
|  | Manajemen Rekayasa yang berkelanjutan | - Dipohusodo, I. 1996. Manajemen proyek dan konstruksi. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. - E. Diraatmaja. 1986. Membangun manajemen konstruksi untuk para kontraktor. Penerbit Erlangga. Jakarta |
|  | Standar Harga Satuan Pekerjaan | - Dinas pendidikan umum cipta karya. 2000. Analisa harga satuan pekerjaan. Dengan pendekatan harga satuan pekerjaan teori dan lapangan. Penerbit pPemerintah Propinsi Jawa Barat |
|  | Rencana Anggaran Biaya | - Sastraatmadja, A.S. 1984. Analisis (Cara Modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan. Penerbit Nova. Bandung - Sastraatmadja, A.S. 1984. Analisis (Cara Modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan (Lanjutan). Penerbit Nova. Bandung - Yayasan Swamula Dharma Le Mandiri.1981. Anggaran danBorongan bangunan. Ars Group. Bandung |
|  | Network Planning | - Ali, T.H. 1989. Prinsip-prinsip Network Plannig. Penerbit PT. Gramedia Jakarta |
|  | Rencana dan Jadwal Kegiatan | - Ali, T.H. 1989. Prinsip-prinsip Network Plannig. Penerbit PT. Gramedia Jakarta - Purbo, M.M. dan Hadiwidjojo. 1979. Menyusun Laporan Teknik. Penerbit ITB. Bandung |
|  | Kurva S | - Ali, T.H. 1989. Prinsip-prinsip Network Plannig. Penerbit PT. Gramedia Jakarta - Purbo, M.M. dan Hadiwidjojo. 1979. Menyusun Laporan Teknik. Penerbit ITB. Bandung |